## Slide 1: PO meet 4
Groep 12

## Slide 2: De sprint
US 9 afronden – Als gebruiker wil ik op een scherm kunnen zien wat ik aan het doen ben zodat ik kan zien wat ik aan het doen ben.
  9.3 Code schrijven om GUI te realiseren.
US 13 starten – Als gebruiker wil ik graag verschillende biljetten kunnen pinnen zodat ik makkelijker kan betalen.
  13.1 Een uitwerp mechanisme voor de biljetten ontwerpen.
US 11 starten – Als gebruiker wil ik dat er een numeriek toetsenbord is zodat ik mijn pincode en een bedrag naar keuze kan invoeren.
  11.2 Het numeriek toetsenbord realiseren.
US 2 begonnen – Als bankeigenaar wil ik dat de pinautomaten zijn verbonden met de bank via een gemeenschappelijke server, zodat alle pinautomaten, die in gebruik gesteld gaan worden, met dezelfde data werken.
  2.1 Een server opzetten waar de bank op kan draaien.
  2.2 Onderzoeken hoe de pinautomaat verbonden kan worden met de server.

## Slide 3: De gerealiseerde GUI
US 9:
Als gebruiker wil ik op een scherm kunnen zien wat ik aan het doen ben zodat ik kan zien wat ik aan het doen ben.
Taken:
9.3 Code schrijven om GUI te realiseren.
4.1 Code schrijven om de gebruiker te vragen of hij of zij een bon wil hebben.
15.1 Code schrijven om de snel keuzes te gebruiken.
16.1 Code schrijven om de keuze voor een eigen bedrag te hebben.
16.2 Code schrijven die het ingevoerde bedrag door communiceert naar de rest van de pinautomaat.
17.1 Code schrijven om de gebruiker te laten kiezen welke biljetverhouding, hij/zij wil pinnen.
20.1 Code schrijven voor een ‘afbreken’ knop die de gebruiker uit het systeem zet.
20.2 Code schrijven om alle opgeslagen data te verwijderen.
20.3 Code schrijven die om een bevestiging van de afbreking vraagt.
21.2 Code schrijven die de gebruiker terug neemt naar het bedrag keuzemenu.
24.1 Code schrijven voor een knop die de gebruiker terug brengt naar het hoofdmenu.
Demo GUI

## Slide 4: design Prototype biljet uitwerper
US 13:
Als gebruiker wil ik graag verschillende biljetten kunnen pinnen zodat ik makkelijker kan betalen.
Taken:
13.1 Een uitwerp mechanisme voor de biljetten ontwerpen.
Design laten zien

## Slide 5: Numeriek toetsenbord
US 11:
Als gebruiker wil ik dat er een numeriek toetsenbord is zodat ik mijn pincode en een bedrag naar keuze kan invoeren.
Taken:
11.2 Het numeriek toetsenbord realiseren.
Laten zien

## Slide 6: Bank server
US 2:
Als bankeigenaar wil ik dat de pinautomaten zijn verbonden met de bank via een gemeenschappelijke server, zodat alle pinautomaten, die in gebruik gesteld gaan worden, met dezelfde data werken.
Taken:
2.1 Een server opzetten waar de bank op kan draaien.
2.2 Onderzoeken hoe de pinautomaat verbonden kan worden met de server.

## Slide 7: retrospectieve
Samenwerking:
Ging goed
Project werk:
Intern werken aan project ging goed
Extern aan project werken was moeilijk

## Slide 8: Komende sprint
US 13 – Als gebruiker wil ik graag verschillende biljetten kunnen pinnen zodat ik makkelijker kan betalen.
  13.2 Uitwerpmechanisme voor de biljetten realiseren.
Documentatie in orde stellen
US 2 afronden – Als bankeigenaar wil ik dat de pinautomaten zijn verbonden met de bank via een gemeenschappelijke server, zodat alle pinautomaten, die in gebruik gesteld gaan worden, met dezelfde data werken.
  Code schrijven om de pinautomaat met de server te verbinden.